**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu na zadanie pn.” Budowę chodnika na ul. Długiej w Mirosławkach”. Projekt obejmuje budowę chodnika na drodze gminnej 330027P Rybojedzko - Mirosławki ul. Długa w m. Mirosławki o długości ok. 225 m i szerokości zgodnej z obowiązującymi przepisami wraz z odwodnieniem.
2. Zakres prac obejmuje:
   1. uzyskanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych;
   2. wykonanie mapy stanu prawnego (jeżeli wymagane);
   3. uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, decyzji właściwych organów a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi;
   4. opracowanie operatów oraz uzyskanie ostatecznych pozwoleń potrzebnych do realizacji projektu (decyzja Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).
   5. opracowanie projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych (w tym po 2 egzemplarze dla Zamawiającego)
   6. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z jego zatwierdzeniem;
   7. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem;
   8. opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznych dla projektowanych robót  
       – 2 egz.
   9. Sporządzenie kosztorysów w wersji pdf oraz ath:

2.9.1. kosztorys inwestorski – 2 egz.

2.9.2. przedmiar robót – 2 egz.

2.9.3. kosztorys ofertowy uproszczony łącznie z zestawieniami RMS – 2 egz.

3.10. przekazanie w/w opracowań w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i pdf) –  
 2 egz.

4. Termin wykonania projektu: 12 miesięcy od daty podpisania umowy